УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Главы

МО «Джидинский район

от «21»  января 2020г. № 17

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Джидинский район» на 2018-2022 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Джидинский район» на 2018-2022 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел по экономическому развитию Администрации муниципального образования «Джидинский район» |
| Соисполнители Программы | Отдел ЖКХ, архитектуры, транспорта, строительства Администрации муниципального образования «Джидинский район»; (по согласованию); собственники помещений многоквартирных жилых домов (по согласованию); общественные организации (по согласовываю) |
| Цель и задачи Программы | Основной целью программы является повышение уровня благоустройства территорий Джидинского района. Основными задачами программы является: - увеличение количества благоустроенных территорий многоквартирных жилых домов (далее по тексту МКД) в общей массе МКД за счет выполнения работ по благоустройству дворовых территорий; - увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, расположенных на территории МО СП «Петропавловское», МО СП «Гэгэтуйское», МО СП «Джидинское», МО СП «Ичетуйское», МО СП «Нижнеторейское» за счет проведения работ по благоустройству территорий общего пользования. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - количество благоустроенных дворовых территорий; - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; - количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; - доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2018-2022 год. Этапы реализации Программы не выделяются. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Финансирование Программы осуществляется на принципах долевого участия с учетом выделения субсидий из Федерального бюджета, бюджета Республики Бурятия, вклада заинтересованных лиц и организаций. Объем бюджетных ассигнований Программы: - на 2018 год из средств бюджета Российской Федерации, средств бюджета Республики Бурятия (далее – федеральный бюджет, республиканский бюджет) – 1 454 435,21рублей; - на 2019 год из средств бюджета Российской Федерации, средств бюджета Республики Бурятия (далее – федеральный бюджет, республиканский бюджет) – 2 722 163,94рублей; местный бюджет - 2 722,16 рублей. - на 2020 год из средств бюджета Российской Федерации, средств бюджета Республики Бурятия (далее – федеральный бюджет- 2 470300,00рублей , республиканский бюджет –50 400,00 рублей, местный бюджет – 2500,00 рублей; - на 2021 год из средств бюджета Российской Федерации, средств бюджета Республики Бурятия (далее – федеральный бюджет, республиканский бюджет) – 2 724 886,10рублей; - на 2022 год из средств бюджета Российской Федерации, средств бюджета Республики Бурятия (далее – федеральный бюджет, республиканский бюджет) – 2 724 886,10рублей; В течение отчётного периода объёмы финансирования Программы за счёт всех источников финансирования уточняются (корректируются) по мере необходимости. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы ожидается: - увеличение благоустроенных территорий МКД на 14 ед.; - увеличение удельного веса благоустроенных территорий МКД по поселению до 100 %, (общее количество МКД, в которых необходимо проводить работы по благоустройству дворовых территории составляет 14); - увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования на 9 ед.; - увеличение удельного веса благоустроенных территорий общего пользования на 100 %. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет общественная комиссия для организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы, хозяйствующий субъект, осуществляющий лицензированный вид деятельности по техническому надзору за ходом строительных работ, в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. |

- ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ,

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления поселений, в соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории.

Важным этапом, предшествующим разработке мероприятий муниципальной Программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Джидинский район»» на 2018-2022 годы»(далее – Программа), является проведение объективного анализа современного состояния уровня благоустройства территории поселений района, определение наиболее проблемных мест, определение приоритетных направлений развития территорий поселений в целях создания современной городской среды, удобной и комфортной для проживания людей.

Экономический спад, падение всех видов производства в 90-е годы и начале 2000-х годов отрицательно повлияли на общее состояние муниципального хозяйства, на состояние бюджета, социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур, развитие которых практически прекратилось.

В настоящее время доля благоустроенных территорий МКД составляет 6,7% от общего количества МКД, территории которых нуждаются в благоустройстве (15), что является явно недопустимым для муниципального образования «Джидинский район».

Программа разработана в соответствии с проектом постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по благоустройству территорий поселений», разработанным в соответствии с паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденном на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 № 10).

Основной целью Программы на 2018-2022 годы является реализация мероприятий, направленных на благоустройство территорий сельских поселений с численностью свыше 1000 человек.

Основными принципами формирования Программы являются – долевое участие бюджетов Российской Федерации, Республики Бурятия, муниципального образования «Джидинский район» в финансировании работ по благоустройству, приоритетность и обоснованность в выборе объектов благоустройства, привлечение широкого круга населения, как к выбору объектов благоустройства, так и к организации общественного контроля за качеством и сроками производимых работ, привлечение заинтересованных лиц к работам по благоустройству в форме трудового или финансового участия, синхронизация объектов благоустройства с реализуемыми на территории поселения проектами капитального ремонта МКД, проектами строительства, реконструкции объектов недвижимости.

Основным итогом реализации муниципальной Программы в 2018-2022 годах должно стать благоустройство 14 дворовых территорий МКД и 9территорий общего пользования.

- ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основной целью программы является повышение уровня благоустройства территорий Джидинского района.

Основными задачами программы является:

- увеличение количества благоустроенных территорий многоквартирных жилых домов (далее по тексту МКД) в общей массе МКД за счет выполнения работ по благоустройству дворовых территорий;

- увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, расположенных на территории МО СП «Петропавловское», МО СП «Гэгэтуйское», МО СП «Джидинское», МО СП «Ичетуйское», МО СП «Нижнеторейское» за счет проведения работ по благоустройству территорий общего пользования.

III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате реализации Программы ожидается:

- увеличение благоустроенных территорий МКД на 14 ед.;

- увеличение удельного веса благоустроенных территорий МКД по поселению до 100 %,;

- увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования на  9 ед.;

- увеличение удельного веса благоустроенных территорий общего пользования до 100 %;

| N п/п | Задачи | Решаемые проблемы <*> | Количест- венный показатель достижения задачи | Сроки реализации мероприятий (год, квартал) | Ожидаемый социально- экономический эффект индикатор программы СЭР) | Ответствен ный исполнитель (соисполни тели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы: повышение уровня благоустройства территорий Джидинского района. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение количества благоустроенных территорий многоквартирных жилых домов в общей массе МКД за счет выполнения работ по благоустройству дворовых территорий; | - количество благоустроенных дворовых территорий; - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; | Шт. % | 2018-2022 г. | - увеличение благоустроенных дворовых территорий МКД на 14 ед.; - увеличение удельного веса благоустроенных территорий МКД по поселению до 100% | Отдел ЖКХ, архитектуры, транспорта, строительства |
| 2. | Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, расположенных на территории МО СП «Петропавловское», МО СП «Гэгэтуйское», МО СП «Джидинское», МО СП «Ичетуйское», МО СП «Нижнеторейское» за счет проведения работ по благоустройству территорий общего пользования | - количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; - доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий. | Шт. % | 2018-2022 г. | -увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования на 9 ед.; - увеличение удельного веса благоустроенных территорий общего пользования до 100 %. | Отдел ЖКХ, архитектуры, транспорта, строительства |

- Целевые индикаторы выполнения программы

| № п/п | Наименование индикатора | Код строки | Единица измерения |  |  | Базовые значения 2018 г. | Плановые значения Данные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование |  | Код по ОКЕЙ |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |
| Задача 1: увеличение количества благоустроенных территорий многоквартирных жилых домов в общей массе МКД за счет выполнения работ по благоустройству дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | 0 | единица | 642 |  | 4 | 7 | 0 | 14 | 14 |  |
| 2 | Доля граждан принявших участие в решении вопросов городской среды от общего количества граждан в возрасте до 14 лет, проживающих на ткрриторияхкоторые реализуются проекты | 01 | процент | 744 |  | 5 | 9 | 0 | 15 | 20 |  |
| Задача 2: увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, расположенных на территории МО СП «Петропавловское», МО СП «Гэгэтуйское», МО СП «Джидинское», МО СП «Ичетуйское», МО СП «Нижнеторейское» за счет проведения работ по благоустройству территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | 02 | единица | 642 |  | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 |  |

V. Срок и этапы реализации программы

Срок реализации Программы – 2018-2022 год. Этапы реализации Программы не выделяются.

VI .Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы ведомственной целевойпрограммы, основногомероприятия, мероприятий ведомственной целевойпрограммы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ожидаемый социально-экономиче ский эффект | Ответ ствен ный испол нитель (соис полни тели) | Срок |  | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  | 2018г. |  | 2019г. |  | 2020г. |  | 2021 (план по прог- рам- ме) |  | 2022 (план по прог- рам- ме) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете района | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете района | план по прог рам- ме | в т.ч. утверждено в бюджете района |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство территорий многоквартирных домов | Задача 1, индика тор 1,2 | Отдел ЖКХ, архитектуры, транспорта, строительства | 2018 | 2022 | ФБ, РБ. | 112 393,15 | 112 393,15 | 79 877,84 | 79 877,84 |  |  | 112393,15 |  | 112393,15 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 112,39 | 112,39 | 122,16 | 122,16 |  |  | 112,39 |  | 112,39 |  |
| 2 | Благоустройство территорий общего пользования | Задача 2, индика торы 1 | Отдел ЖКХ, архитектуры, транспорта, строительства | 2018 | 2022 | ФБ, | 1 434878,35 | 1 434878,35 | 2 644 886,10 | 2 644 886,10 | 2470300,00 | 2470300,00 | 1 434878,35 |  | 1 434878,35 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ. |  |  |  |  | 50400,00 | 50400,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 1 434,88 | 1 434,88 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2500 | 2500 | 1434,88 |  | 1434,88 |  |
| 3 | экспертиза |  |  |  |  |  |  |  | 20000 | 20000 | 0 | 0 |  |  |  |  |

VII. Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников и направлений финансирования

| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия Программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Джидинский район» на 2018-2022 годы» | всего в том числе: | ### Всего по программе: |  |  |  |  | 2 724 886,10 | 2523200,00 |
|  |  |  | ### В т.ч.: ФБ, РБ |  |  |  |  | 2 722 163.94 | 2520700,00 |
|  |  |  | ### МБ |  |  |  |  | 2 722,16 | 2500 |
|  |  |  | ### Софинансирование жителей МКД |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | ### Всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 80,000 |  |
|  |  |  | ### ФБ, РБ |  |  |  |  | 79,877.84 |  |
|  |  |  | ### МБ |  |  |  |  | 122,16 |  |
| 2. | Благоустройство территорий общего пользования |  | ### Всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 2 724 886,10 | 2523200,00 |
|  |  |  | ### ФБ, РБ |  |  |  |  | 2 644 886,10 | 2520700,00 |
|  |  |  | ### МБ |  |  |  |  | 2,600.00 | 2500 |
|  |  |  | ### Софинансирование жителей МКД |  |  |  |  | - | - |

Финансирование Программы осуществляется на принципах долевого участия с участием средств федерального, республиканского бюджетов и средств иных источников.

Дополнительные виды работ по благоустройству дворовых территорий обеспечиваются софинансированием собственниками помещений МКД в форме финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в размере 5 %.

## VIII. Описание мер муниципального и правового регулирования и

## анализ рисков реализации программы

Основные меры правового регулирования

| Вид нормативно-правового акта | Основные положения нормативно-правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Постановление Главы МО «Джидинский район» | Внесение изменений в программу | Отдел ЖКХ, архитектуры, транспорта, строительства администрации МО «Джидинский район»; | По мере необходимости |
| Решение Совета депутатов МО «Джидинский район» | Внесение изменений в бюджет МО «Джидинский район» | Финансовое управление администрации МО «Джидинский район» | По мере необходимости |

Меры муниципального регулирования и анализ рисков реализации программы

| Риски | Меры по снижению рисков |
| --- | --- |
| Выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий программы на ситуацию в благоустройства их ожидаемой эффективности, обусловленного использованием новых подходов к решению задач в области градостроительной деятельности, а также недостаточной скоординированностью деятельности исполнителей Программы на начальных стадиях ее реализации. | Создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы. Мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий Программы. Перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде |

IX. Оценка эффективности реализации программы

Ежегодно, до 1 июля года, следующего за отчетным производится оценка эффективности реализации Программы. В соответствии с Методикой оценки определяется интегральная оценка эффективности реализации Программы, на основании которой определяется качественное значение оценки Программы: высокоэффективная, эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная.

X. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ВИДЫ И ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом  необходимости  обеспечения  физической,  пространственной  и информационной  доступности  зданий,  сооружений  и  общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий программы утверждаются:

- адресный  перечень  многоквартирных  домов,  подлежащих благоустройству в 2018- 2022 годах, и  перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 -2022 годах (приложение № 1 к настоящей программе);

- адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления(приложение № 2 к настоящей программе);

- мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании «Джидинский район» правил благоустройства (приложение № 3 к настоящей программе);

- минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству

дворовых  территорий  многоквартирных  домов (приложение № 4 к настоящей программе);

- единичные расценки по работам, относящимся к минимальному и

дополнительному перечню (приложение № 5 к настоящей программе);

- формы участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и

дополнительного перечня работ (приложение № 6 к настоящей программе);

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий  (приложение № 7 к настоящей программе);

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн- проектов благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, включаемых в муниципальную программу (приложение № 8 кнастоящей программе).

### Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования«Джидинский район» на 2018-2022 годы»

### Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, и перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

| № | Адрес многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |
| 1.1 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 24 | 2018 год |
| 1.2 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.50 А | 2021 год |
| 1.3 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 64 Б | 2018 год |
| 1.4 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 64 А | 2019 год |
| 1.5 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 53 | 2019 год |
| 1.6 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 54 А | 2021 год |
| 1.7 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 25 | 2019 год |
| 1.8 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 49 | 2018 год |
| 1.9 | с. Петропавловка, ул. Ленина, д.2 | 2021 год |
| 1.10 | с. Петропавловка, ул. Ленина, д.4 | 2021 год |
| 1.11 | с. Петропавловка, ул. Рокоссовского, д.12 | 2021 год |
| 1.12 | с. Петропавловка, ул. Строителей, д.13 | 2021 год |
| 1.13 | с. Петропавловка, ул. Строителей, д.16 | 2021 год |
| 1.14 | с. Петропавловка, ул. Механизаторская, д.1, д.3, д.5 | 2018 год |
| 2 | Благоустройство территорий общего пользования |  |
| 2.1 | Общественная территория у здания Центральной районной больницы по адресу: с.Петропавловка, Ленина, 8 | 2021 год |
| 2.2 | Общественная территория О МВД по адресу: с.Петропавловка, Советская, 16 | 2018 год |
| 2.3 | Сквер Петра и Февронии по адресу: с.Петропавловка, Свердлова, 25 | 2021 год |
| 2.4 | Общественная территория у здания Культурно-спортивного комплекса им. С.Б.Жаргалова по адресу: с.Петропавловка, Терешковой, 7б | 2021 год |
| 2.5 | Территория для отдыха населения по ул. Трактовая в с.Джида | 2018 год |
| 2.6 | Центральный сквер по адресу: с.Нижний Торей, Промышленная, 31 | 2020 год |
| 2.7 | Территория для отдыха населения, прилегающая к зданию Дома культуры, расположенному по адресу: у.Дэдэ-Ичетуй, Ленина, 27Б | 2020 год |
| 2.8 | Территория для отдыха населения по ул.Ленина в у.Гэгэтуй | 2021 год |
| 2.9 | Парк «Аллея Славы» с. Петропавловка, за стадионом «Юность» | 2019 год |

### Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «Джидинский район» на 2018-2022 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2019 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления

| № п/п | Адрес и наименование недвижимого имущества и земельных участков | Перечень видов работ по благоустройству | Планируемый год реализации, г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 64 А | Скамейки, урны | 2019 |
| 2 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 53 | Скамейки, урны | 2019 |
| 3 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 25 | Скамейки, урны | 2019 |
| 4 | Парк «Аллея Славы» с. Петропавловка, за стадионом «Юность» | Оргаждение, бетонирование площадки, заливка под памятника | 2019 |

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления

| № п/п | Адрес и наименование недвижимого имущества и земельных участков | Перечень видов работ по благоустройству | Планируемый год реализации, г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральный сквер по адресу: с. Нижний Торей, Промышленная, 31 | Заборное ограждение, Труба профильная 80х80х2000 мм, Стелла «Я люблю Торей, Лавочки в количестве, Урны в количестве, Качели на мет. Стойках, Карусель с рулем, Песочница с грибком, Песочница, Качеля-балансир, Материалы для сцены, Цемент ПЦ-400 | 2020 |
| 2 | Территория для отдыха населения, прилегающая к зданию Дома культуры, расположенному по адресу: у.Дэдэ-Ичетуй, Ленина, 27Б | Заборное ограждение, Труба профильная 80х80х2000 мм, Скамейки со спинками, Урны уличные «Волна», Доска толщиной 2,5 см (дюймовка), Доска толщиной 4 см (сороковка), Информационный стенд размером 2м х 1,5м, Цемент ПЦ-400 | 2020 |

### Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Джидинский район» на 2018-2022 годы»

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании «Джидинский район» правил благоустройства

| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок реализации, г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление паспортов благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, предоставленных для их размещения | Сельские поселения | 2018-2019 |
| 2 | Проведение разъяснительной работы о принципах благоустройства | Отдел ЖКХ, архитектуры, транспорта, строительства | 2018-2019 |
| 3 | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации | Сельские поселения, Отдел ЖКХ, архитектуры, транспорта, строительства | 2020 |

### Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Джидинский район» на 2018-2022 годы»

Минимальный и дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень работ):

- ремонт дворовых проездов, с учетом создания доступности;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек с элементами универсального дизайна;

- установка урн.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень работ):

- оборудование детских и (или) спортивных площадок с элементами универсального дизайна;

- оборудование автомобильных парковок, в том числе специальных парковочных мест;

- озеленение территорий;

- иные виды работ, предусмотренные правилами благоустройства.

### Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Джидинский район» на 2018-2022 годы»

Формы участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и

дополнительного перечня работ

1. Финансовое участие (в случае принятия решения собственниками) -финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ.

2. Трудовое участие - добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работиз минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

### Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Джидинский район» на 2018-2022 годы»

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,

направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ

по благоустройству дворовых территорий

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования  денежных  средств  (далее  -  аккумулирование  средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству  дворовых  территорий  в  рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Джидинский район» на2018-2022 годы» (далее - Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает  порядок  и  формы  трудового  и  финансового  участия

заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный  перечень  работ  -  установленный  настоящей Программой перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое  участие  -  добровольная  безвозмездная  трудовая деятельность  заинтересованных  лиц,  имеющая  социально  полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

в) финансовое участие - финансирование выполнения видов работ издополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорийза счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 5процентов от общей стоимости соответствующего вида работ;

г) общественная комиссия - комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Главы МО «Джидинский район»  для  рассмотрения  и  оценкипредложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля зареализацией Программы.

2. Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованныхлиц в выполнении работ

2.1.  Заинтересованные  лица  принимают участие  в  реализациимероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимальногои дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и(или) финансового участия.

2.2. Организация  трудового  и  (или)  финансового  участияосуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общегособрания собственников помещений в многоквартирном доме, двороваятерритория  которого  подлежит  благоустройству,  оформленногосоответствующим протоколом общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме.

2.3. Финансовое  (трудовое)  участие  заинтересованных  лиц  ввыполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должноподтверждаться документально в зависимости от избранной формы такогоучастия.

2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованныхлиц  в реализации  мероприятий  по  благоустройству,  предусмотренныхминимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Отдел ЖКХ, архитектуры, транспорта, строительства Администрации МО «Джидинский район» (далее - Отдел).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могутбыть представлены копии платежных поручений о перечислении средств иливнесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомостисбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет,открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Отдел не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств вустановленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участиемогут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ,включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участиемграждан,  отчет  совета  многоквартирного  дома,  лица,  управляющегомногоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участиемграждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчетупредставлять  фото-,  видеоматериалы,  подтверждающие  проведениемероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Отдел не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

### Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Джидинский район» на 2018-2022 годы»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Джидинский район» на 2018-2022 годы»

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых, общественных территорий включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Джидинский район» на 2018-2022 годы» (далее - Порядок).

2. Разработка дизайн - проекта обеспечивается отделом ЖКХ, архитектуры, транспорта, строительства Администрации МО «Джидинский район» (далее – Отдел) и включает следующие этапы:

2.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

2.2. осмотр общественных территорий, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе улицы, площади, скверы, парки, пешеходные зоны);

2.3. подготовка дизайн-проектов;

2.3. разработка дизайн - проекта;

2.4. согласование дизайн-проекта с представителями заинтересованных лиц; 2.5. утверждение дизайн-проекта общественной комиссией.

3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, общественных территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований. В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн- проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

5. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн- проект в срок, не превышающий двух рабочих дней с момента его получения, и представить в Отдел согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания. В случае не урегулирования замечаний, Отдел передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

6. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.